KOKOUSMUISTIO

Helpperi

Aika 13.6.2016

Paikka Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos, tila A218

Läsnä

Anne-Maria Parkkinen

Sampo Yrjänäinen

Maiju Airosmaa

Outi Jussila

Eetu Mattila

Kalle Hiljanen

Johanna Vehniäinen

1. Kolmannen sprintin läpikäynti

Demottiin ilmoitusten haku, sivutus sekä ilmoitukseen kiinnostuneeksi ilmoittautuminen.

2. User storien läpikäynti neljättä sprinttiä varten

1. Käyttäjien arviointi

* + 1. Käyttäjä voi arvioida toisen käyttäjän
    2. Arvioinnit näkyvillä muille (merkintänä tähdet asteikolla 1-5? + kuinka monta arviointia saanut)
    3. Mahdollisuus arvioida myös kirjallisesti
    4. Kirjalliset arvioinnit näkyvillä muille
    5. Arviointi tehtävä kuitattaessa ilmoitus tehdyksi
    6. Ilmoitusten listaus arviointien perusteella

2. Käyttäjä voi kuitata ilmoituksen tehdyksi

3. Tehtyjen ja varattujen ilmoitusten listaus ilmoitukseen liittyville osapuolille

3. Muita läpikäytyjä asioita

1. FB, Google ja LinkedIn client ID + secret tuotantoympäristöön
2. Hakugemin (sunspot) helppo käyttöönotto mahdollista testijakson jälkeen

1. Jätetään kommentoituna koodiin

1. User storyjen tarkentamista

1. Ilmoitusten järjestäminen säteen mukaan

2. Henkilötunnuksen oltava uniikki

3. Omien ilmoitusten järjestys uusien tapahtumien mukaan

4. Hakuasetusten tallennus sekä käyttäjän mahdollisuus muokata niitä

1. Henkilörekisterilaki

1. Käyttäjän koko poistaminen oltava mahdollista

2. Käyttäjän saatava tietää mitä tietoa hänestä tallennetaan

3. Käyttäjien datan analysointi