KOKOUSMUISTIO

**Helpperi**

**Aika**  23.5.2016

**Paikka** Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos, tila A218

**Läsnä**

Anne-Maria Parkkinen

Sampo Yrjänäinen

Kati Kyllönen (tapaamisen lopussa)

Maiju Airosmaa

Outi Jussila

Eetu Mattila

Kalle Hiljanen

Johanna Vehniäinen

1. “Nollasprintin” läpikäynti
   1. Ruby on Railsilla toteutettava web-sovellus
   2. Julkinen Github-repositorio
   3. Ei vielä siirretä asiakkaan palvelimelle
   4. Asiakkaalle immateriaalioikeus-sopimukset mukaan tarkempaa tutustumista varten
2. Seuraavan eli 1. sprintin läpikäynti
   1. Toteutettaviksi valittiin neljä User Storya
   2. US: Kirjautuminen
      1. Käyttäjätunnuksena asiakkaan sähköposti
      2. Salasana vähintään 8 merkkiä, luodaan blacklist sopimattomista salasanoista, salasanan ei tarvitse sisältää numeroita tai isoja kirjaimia
   3. US: Rekisteröityminen
      1. Etu- ja Sukunimi
      2. Käyttäjätunnukseksi asiakkaan sähköposti
      3. Vapaavalintaisesti HETU tai passin numero
         1. Tarkistetaan onko validi
         2. HETUsta tarkistetaan myös syntymäaika eli käyttäjän oltava vähintään 15-vuotias
   4. US: Profiilin muokkaus
      1. Kuvausta varten tekstikenttä
      2. Kuvalle paikka valmiiksi
   5. US: Profiilin piilottaminen
      1. Käyttäjälle vastaa profiilin poistamista, todellisuudessa profiili siirretään piiloon käyttäjiltä
      2. Profiilin ilmoitukset piilotetaan
   6. Lisäksi muutama User Story nostettiin korkealle prioriteetille
      1. Ilmoitusten luonti, muokkaus ja piilottaminen
      2. Admin-toiminnoista kategorioiden luonti
      3. Mikäli tiimille jää aikaa, voidaan näitä alkaa työstämään