KOKOUSMUISTIO

**Helpperi**

**Aika**  27.6.2016

**Paikka** Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos, tila A218

**Läsnä**

Anne-Maria Parkkinen

Sampo Yrjänäinen

Kati Kyllönen

Maiju Airosmaa

Outi Jussila

Eetu Mattila

Kalle Hiljanen

Johanna Vehniäinen

1. Viidennen sprintin läpikäynti
   1. Käytiin läpi sovellusta, joka on korjauksia vaille siinä vaiheessa, jossa se tullaan asiakkaalle toimittamaan käyttöä ja jatkokehitystä varten
2. Kuudennen sprintin läpikäynti
   1. Todettiin, että viimeiselle viikolle ei ehditä ottaa uusia toimintoja toteutettavaksi, vaan aika käytetään olemassa olevien toimintojen korjaukseen ja viimeistelyyn sekä projektin dokumentaation luomiseen
3. Projektin päättäminen
   1. Sovittiin, että asiakas kloonaa koodin nykyisestä repositoriosta
   2. Asiakkaalle tehdään käyttöönotto-ohje, joka lisätään repositorioon
   3. Repositorioon lisätään product backlog ja lista jatkokehityshuomioista
   4. Lopullinen versio projektista siirretään asiakkaan palvelimelle viimeistään maanantaina 4.7.2016