KOKOUSMUISTIO

**Helpperi**

**Aika** 23.5.2016

**Paikka**  Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos, tila A218

**Läsnä**

Anne-Maria Parkkinen

Sampo Yrjänäinen

Kati Kyllönen

Maiju Airosmaa

Outi Jussila

Eetu Mattila

Kalle Hiljanen

Johanna Vehniäinen

1. Ensimmäisen sprintin läpikäynti
   1. Sprinttiin valitut ja toteutetut toiminnot demottiin
      1. Kirjautuminen, rekisteröityminen, profiilin muokkaus
      2. Myös profiilin “poistaminen” eli piilottaminen on toteutettu, mutta jäi demoamatta
      3. Todettiin, että kirjautumisen ohjeistukset (erityisesti lukkiutumisen) vaativat vielä tarkennusta
   2. Lisäksi demottiin alustavaa ilmoituksen luontia ja alustavaa ilmoitusten listausta
2. User storien läpikäynti toista sprinttiä varten
   1. Ilmoitusten luonti
      1. Otsikko, pakollinen
      2. Ilmoituksen tyyppi, tässä vaiheessa vain osto- ja myyntivaihtoehdot, pakollinen
      3. Hinta pakollinen (voi olla nolla)
      4. Sijainti osoitteena (lomake ehdottaa käyttäjän osoitetta) ja valinnainen säde, millä etäisyydessä myyjä on valmis toimimaan
      5. Ajankohdista tässä vaiheessa vain ilmoituksen luomis- ja päättymisajat
      6. Kuvaus, vapaaehtoinen tekstikenttä, tässä vaiheessa ei vielä oletuskuvauksia
      7. Kategoria pakollinen, tässä vaiheessa listaus pääkategorioita, yhdellä ilmoituksella voi olla monta kategoriaa
      8. Kuva, joka on joko kategorian oletuskuva tai itse lisätty kuva
      9. Muille käyttäjille (myös kirjautumattomille) ilmoituksissa näkyy
         1. sijainnista kaupunki, kaupunginosa ja säde
         2. ilmoittajan rating
         3. Ilmoittajan nimi vielä mietinnässä (ja linkki profiiliin)
         4. Ilmianna asiaton ilmoitus -kohta
         5. Olen kiinnostunut ilmoituksesta painike, jolloin viesti ilmoittajalle
         6. Muut ilmoitukseen syötetyt tiedot
   2. Kategorioiden lisäys ilmoitusten luontia varten
      1. Lisätään tietokantaan pääkategoriat
   3. Facebook/Google/LinkedIn -kirjautumiset
      1. Palveluun päästäkseen riittää kirjautuminen
      2. Ilmoituksen luonnin tai toisen ilmoituksesta kiinnostumisen yhteydessä rekisteröidyttävä
   4. Sovelluksen siirto asiakkaan palvelimelle
      1. Kalle antaa ohjeita Sampolle, katsotaan sitten miten edetään
   5. Lisäksi profiiliin lisätään vapaaehtoinen ja vapaamuotoinen kielitaitokenttä sekä toiselle käyttäjälle mahdollisuus lähettää viestiä profiilin henkilölle
3. Muita asioita
   1. Asiakas allekirjoitti immateriaalioikeus-sopimukset